| Sistema de Gestão de Seguros |  |
| --- | --- |
| TERMO DE ABERTURA DO PROJETO |  |
| Membro | Rogério Anastácio |
| Membro | Eduardo Antônio da Silva |
| Membro | Eduardo Rosa Afonso |
| Membro | Pedro Henrique Ferreira Simões |
| Membro | Lucas Pinheiro |

## Título do projeto

Sistema de Gestão de Seguros – SGS

## Resumo das condições do projeto

Cenário e Problema: Atualmente, o gerenciamento de seguros corporativos em empresas de médio e grande porte é um processo predominantemente manual e fragmentado. O cenário atual é caracterizado pelo uso intensivo de planilhas (Excel), o que resulta em riscos operacionais significativos, incluindo: ausência de centralização das informações (dados em silos), baixa confiabilidade dos dados (erros manuais ou esquecimento de incluir informações/documentos), e graves falhas de segurança no armazenamento de apólices e dados sensíveis dos colaboradores (em casos de sinistros). Esta fragmentação impede a automação, a geração de relatórios estratégicos e a visibilidade em tempo real sobre vencimentos e coberturas.

Solução Proposta: O objetivo deste projeto é desenvolver, projetar e implantar uma plataforma de software centralizada, segura e escalável, para a gestão de fim-a-fim do ciclo de vida dos seguros corporativos. O sistema visa gerir, digitalizar, automatizar alguns processos, substituindo um pouco do controle manual, e oferecendo algo centralizado para todas as operações de seguro.

Escopo e Interfaces: A plataforma permitirá o cadastro e acompanhamento de todas as partes do ecossistema de seguros para o segurado: Cliente-Segurado (Uma empresa pode ter mais de um CNPJ para determinada apólice), Corretores e Seguradoras. O sistema gerenciará Apólices, Boletos/Pagamentos, Sinistros e Orçamentos de renovação. O sistema contará com interfaces distintas:

- Portal do Cliente (Web): Onde o cliente final poderá se cadastrar, fazer o upload e gerenciar suas próprias apólices.

- Painel Administrativo (Web): Para a gestão interna da corretora ou do administrador de seguros.

Como diferencial, a plataforma incluirá um módulo de alertas automáticos de vencimentos.

O software tem como objetivo modernizar e otimizar o processo de seguros corporativos, criando uma plataforma segura, escalável e inteligente que automatize tarefas, centralize informações e que possa oferecer suporte à tomada de decisões por meio de relatórios gerados, substituindo dessa forma, os processos que são predominantemente manuais e fragmentados.

## Descrição dos usuários

|  | Tipo de Usuário | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Segurado / Corretor | A pessoa que contrata o seguro e quer fazer a gestão das apólices contratadas Tem acesso a suas apólices, renovações, orçamentos e sinistros |
| 2 | Administrador | Configurações globais. Exclui e adiciona demais usuários. Monitora o funcionamento global e conformidade, fazendo alterações quando necessário. |

- Funcionalidades

### Módulo de Corretores & Seguradoras

- [RFCOR01] Cadastrar corretores e seguradoras com dados básicos (nome, CNPJ, contato, e-mail).

- [RFCOR02] Editar e excluir cadastros.

### Módulo de Apólices

- [RFAPO01] Cadastrar apólices com:

  - Tipo, valor total, prêmio líquido, IOF (7,38%), vigência (início/fim), seguradora e corretora associadas.

- [RFAPO02] Anexar documentos da apólice (PDF, imagem, etc.).

- [RFAPO03] Sistema deve emitir alertas automáticos quando faltarem 60 e 30 dias para o vencimento. (tentar enviar por email para o usuário).

- [RFAPO04] Controle de status (ativa, vencida, cancelada).

- [RFAPO05] Integração com os módulos de boletos, sinistros e orçamento.

- [RFAPO06] Filtros de busca por status, seguradora, corretora e vigência.

### Módulo de Boletos/Pagamento

- [RFBO01] Cadastrar boletos vinculados a uma apólice.

  - Campos obrigatórios: número, valor total, prêmio líquido, IOF, vencimento, status, pedido, material, conta contábil, centro de custo.

- [RFBO02] Calcular automaticamente o valor total com base nos boletos.

- [RFBO03] Anexar arquivos de boletos.

- [RFBO04] Integração com o módulo de orçamento.

### Módulo de Sinistros

- [RFSIN01] Registrar sinistros vinculados a apólices.

  - Campos: data da ocorrência, tipo de evento, número do boletim (B.O.), prejuízo reclamado, prejuízo apurado, cobertura, franquia, valor indenizado, empresa e status.

- [RFSIN02] Anexar documentos de suporte (fotos, laudos, boletins).

- [RFSIN03] Dashboards de histórico de sinistros.

### Módulo de Orçamentos

- [RFORC01] Gerar orçamento com base nas apólices anteriores (campo de valores realizados com base nos boletos).

- [RFORC02] Divisão do valor em até 12 meses.

- [RFORC03] Usuário pode escolher uma apólice e inserir o % que quer colocar no orçamento.